Risk Yönetimi ve Analizinin Yapılması

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Risk** | **Gerçekleşme Olasılığı** | **Projeye Etkisi** | **Alınacak Önlemler** |
| 1 | Müşterinin ve son kullanıcıların  deneyimsiz olması, ihtiyaçlarını  net olarak ifade edememesi | Orta | Yüksek | Ürünle ilgili yapılacak proje toplantılarına alanında uzman kişilerin katılımı sağlanarak görüşlerinin alınması, müşteri ve kullanıcıya projenin detaylarını ortaya çıkaracak sorular sorulması. |
| 2 | Müşteri gereksinimlerinin değişimi | Orta | Orta | Gereksinimlerin değişiminin projeye etkisinin belirlenmesi, gerekirse zaman ve maliyetin güncellenmesi |
| 3 | Veri tabanı ve programdaki kul-  lanıcı şifrelerinin güvenliğinin  sağlanmaması | Orta | Yüksek | Veri tabanı ve kullanıcı parolalarının güçlü olmasının sağlanması, kullanıcı şifreleri veri tabanına kaydedilirken şifreleme algoritması kullanılması. |